Especificación de requisitos — Plataforma MIRA (DPRIME SpA)

Dante Chávez

Nikolas Lagos (representante del cliente) Franko Moraga

Felipe Caru

# Resumen ejecutivo

El presente análisis responde a la necesidad de DPRIME SpA de transformar MIRA de una de-mostración tecnológica a una plataforma que un cliente pueda operar en producción, comprome-tiendo tiempos de respuesta y sosteniendo sus decisiones ante una auditoría.

Del levantamiento surgieron once puntos donde el documento original se contradecía a sí mismo o contradecía lo que dijeron los propios involucrados. Los tres con mayor impacto en el negocio fueron: (1) no existía una definición única de qué se cobra, lo que habría generado disputas de facturación con el cliente piloto desde la primera factura; (2) el diseño original permitía rechazar automáticamente un reembolso sin que una persona lo revisara, lo que la normativa de protección de datos no permite; y (3) el compromiso comercial de operar con casos reales en enero de 2027 no era compatible con el plan de desarrollo, que consideraba video y audio recién en abril.

Se recomienda aprobar el desarrollo de una primera versión (MVP) enfocada solo en reembolsos de gastos médicos con documentos e imágenes, disponible en enero de 2027, dejando video y audio para la entrega final de abril. Antes de iniciar la construcción, se recomienda validar formalmente con el área legal y de tecnología del cliente piloto los puntos de retención de evidencia y de integración con su sistema actual, ya que ambos condicionan la arquitectura desde el primer día.

# Introducción

Este trabajo desarrolla la especificación de requisitos para la versión productiva de MIRA, la plataforma de inteligencia artificial multimodal que DPRIME SpA está construyendo para convertir evidencia digital —documentos, imágenes, video y audio— en decisiones empresariales automati-zadas y trazables. El análisis toma como fuente el documento de necesidades elaborado por la Dirección de Producto de DPRIME y las nueve entrevistas de levantamiento realizadas a represen-tantes de DPRIME y de la aseguradora que actúa como cliente piloto.

El alcance de este análisis cubre el ciclo completo de un caso dentro de la plataforma: el ingreso de evidencia por API o carpeta compartida, el motor de análisis sobre documentos e imágenes, el cálculo del puntaje de confianza, las reglas de decisión y umbrales, la bandeja de revisión asistida para el operador humano, y la trazabilidad de cada decisión. Quedan fuera del alcance de esta entrega los módulos de video y audio, la aplicación móvil de captura para el asegurado y la facturación electrónica, en línea con lo que el propio documento de necesidades excluye del proyecto.

Se asume que la plataforma se desplegará en nube pública con los datos de clientes chilenos alojados en territorio nacional, y que el análisis de casos de terceros países queda fuera de esta primera versión. Se asume también que las once decisiones registradas en la bitácora —validadas por el representante del cliente— reflejan el criterio vigente del negocio mientras no exista una instrucción posterior que las modifique.

El equipo está compuesto por Dante Chávez, Nikolas Lagos, Franko Moraga y Felipe Caru. En esta entrega, Nikolas Lagos ejerció el rol de representante del cliente, encargándose de resolver las inconsistencias y vacíos detectados en las fuentes primarias y de validar las decisiones que de ahí se derivaron.

# Análisis de requisitos

### Glosario de términos del negocio (ampliado)

  - Organización: entidad cliente de MIRA (aseguradora) con datos y usuarios aislados de otras organizaciones.

  - Caso: expediente único que agrupa toda la evidencia recibida sobre un mismo evento o solic-itud de reembolso.

  - Evidencia: archivo digital aportado sobre un caso (documento, imagen, audio o video).

  - Flujo: secuencia configurada de módulos, reglas de negocio y umbrales de decisión que una organización define para un proceso.

  - Módulo: capacidad de análisis activable dentro de un flujo (p. ej. lectura de códigos, detección de rostros).

  - Señal: resultado individual que un módulo produce sobre una evidencia o sobre el caso com-pleto.

  - Umbral: valor de puntaje a partir del cual corresponde una decisión determinada; lo define la organización, no MIRA.

  - Operador: persona que resuelve un caso derivado a revisión asistida.

  - Validación: operación de procesamiento que entrega una decisión automática concluyente sobre un caso (según DEC-01, solo esta se factura).

Criterio de selección: se especifican en detalle los tres casos de uso donde un error de especi-ficación obliga a rehacer trabajo de arquitectura completo: errores en la ingesta invalidan todo el análisis posterior (CU-01), errores en la revisión asistida producen decisiones no defendibles ante auditoría (CU-02), y errores en la configuración de umbrales cambian el apetito de riesgo de toda la organización sin control (CU-03).

### CU-01: Ingestar Caso y Evidencia

  - Actor principal: Sistema Externo del cliente (API) o adaptador de carpeta compartida.

  - Precondición: Autenticación API activa o conector de carpeta configurado (DEC-08).

#### Flujo principal:

    - El sistema externo envía el expediente con metadatos y archivos de evidencia.

    - MIRA asigna un idCaso único y permanente.

    - MIRA verifica la legibilidad y estructura de los archivos.

    - MIRA responde de inmediato con acuse de recibo asincrónico (HTTP 202) en menos de 1 segundo (DEC-07).

#### Flujo alternativo/excepción:

- 3a. Evidencia ilegible: la plataforma registra la falla, notifica el error al sistema origen con una razón entendible y detiene el procesamiento de esa pieza sin contabilizar cobro comercial (DEC-01).

- 1a. Evidencia adicional sobre un caso ya cerrado: MIRA abre un caso nuevo vinculado al anterior, sin reabrir el caso original.

  - Postcondición: El caso queda creado en estado “En procesamiento”, con la evidencia asociada y trazada; o queda registrado el rechazo de una pieza ilegible con su razón, sin bloquear el resto del expediente.

### CU-02: Revisar Caso Asistido

  - Actor principal: Operador (Liquidador).

  - Precondición: Caso derivado a la bandeja por puntaje inferior al umbral de aprobación automática (90 puntos, DEC-11) o por alerta de fraude activa.

#### Flujo principal:

    - El operador selecciona un caso pendiente de su bandeja de trabajo.

    - MIRA despliega la evidencia en una sola pantalla, resaltando los hallazgos y mostrando la razón explícita de derivación.

    - El operador evalúa los antecedentes y emite un veredicto (aprobar / rechazar / solicitar antecedentes).

    - MIRA guarda el registro inalterable de la decisión humana, con su motivo.

#### Flujo alternativo/excepción:

- 3a. Discrepancia con la recomendación: si el operador contradice la sugerencia de MIRA, el sistema registra igualmente la decisión del operador y marca el caso para revisión posterior del equipo de modelos (DEC-04), sin alterar lo que el operador decidió.

- 3b. Caso cercano a vencer el plazo comprometido: MIRA resalta el tiempo restante antes de que el operador decida.

  - Postcondición: El caso queda en estado resuelto (aprobado, rechazado o con antecedentes solicitados), con la decisión y su justificación registradas de forma inalterable; nunca queda un caso rechazado sin que un operador haya intervenido (DEC-04).

### CU-03: Configurar Flujo y Umbrales

  - Actor principal: Administrador de Riesgo.

  - Precondición: Usuario autenticado vía SSO corporativo (DEC-09).

#### Flujo principal:

    - El administrador ingresa al diseñador de flujos.

    - Modifica los parámetros de umbral (p. ej. fija la aprobación automática en 90 puntos).

    - Publica la nueva versión del flujo.

#### Flujo alternativo/excepción:

- 3a. Publicación inválida: si el flujo no tiene al menos un módulo de análisis activo, el sistema impide la publicación.

- 3b. Cambio de umbral: el cambio queda registrado con su autor, su fecha y el valor anterior, sin sobrescribir el historial.

  - Postcondición: Queda publicada una nueva versión inmutable del flujo; la versión anterior se conserva y los casos que ya estaban en curso terminan de procesarse con la versión con la que empezaron.

### Criterio de priorización usado

  - Must: imprescindible para el MVP de enero 2027 (DEC-10) o exigido por ley/contrato de forma ineludible (ej. DEC-04, DEC-03).

  - Should: aporta valor significativo pero el MVP puede operar sin él inicialmente.

  - Could: deseable, se posterga a la entrega de abril 2027 sin bloquear el piloto.

  - Won’t (en esta versión): explícitamente fuera de alcance según §5.1 del documento de necesidades.

#### Requisitos funcionales y no funcionales

| ID | Tipo | Requisito | Priorida | dFuente | Verif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQF-001 | Funcional | Ingresar expedientes vía API o carpeta compartida, asignando un idCaso único y permanente. | Must | §2.4, ENT7, DEC-08 | PF-01 |
| RQF-002 | Funcional | Verificar la legibilidad de cada evidencia antes de analizarla y, si falla, indicar la razón en lenguaje no técnico. | Must | §2.4 | PF-02 |
| RQF-003 | Funcional | Si llega evidencia nueva sobre un caso ya cerrado, abrir un caso nuevo vinculado al anterior sin reabrirlo. | Must | §3 | PF-03 |
| RQF-004 | Funcional | Calcular un puntaje de confianza (0–100) por caso, con el desglose de las señales que lo componen. | Must | §2.5, §2.6 | PF-04 |
| RQF-005 | Funcional | Aprobar automáticamente un caso solo si el puntaje alcanza el umbral configurado y no hay señales de fraude activas. | Must | §2.6, DEC-11 | PF-05 |
| RQF-006 | Funcional | Permitir configurar el umbral de aprobación por flujo, registrando autor, fecha y valor anterior de cada cambio. | Must | §2.6, ENT4, DEC-11 | PF-06, PF-06b |
| RQF-007 | Funcional | No emitir rechazos 100% au-tomáticos: todo caso con puntaje insuficiente o señal de fraude se deriva a revisión humana. | Must | ENT6, DEC-04 | PF-07 |
| RQF-008 | Funcional | Derivar a la bandeja de revisión todo caso bajo el umbral o con alerta de fraude activa. | Must | §2.7, ENT6, DEC-04 | PF-08 |
| RQF-009 | Funcional | Mostrar al operador, en una sola pantalla, la evidencia, el puntaje, el desglose de señales y la razón de derivación. | Must | §2.7, ENT4, ENT5 | PF-09 |
| RQF-010 | Funcional | Registrar de forma inalterable la decisión del operador y su mo-tivo. | Must | §2.11 | PF-10 |

| ID | Tipo | Requisito | Priorida | dFuente | Verif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQF-011 | Funcional | Marcar un caso para revisión del equipo de modelos cuando el op-erador contradiga la sugerencia de MIRA. | Must | §2.18, DEC-04 | PF-11 |
| RQF-012 | Funcional | Proveer un conector de carpeta compartida para integrarse con sistemas centrales que no expo- nen servicios web. | Must | ENT7, DEC-08 | PF-12 |
| RQF-013 | Funcional | Autenticar a los usuarios del cliente mediante SSO/SAML fed-erado contra su directorio corpo- rativo. | Must | §2.13, ENT7, DEC-09 | PF-13 |
| RQF-014 | Funcional | Anonimizar los datos personales (RUT, nombre) de un caso a so-licitud del titular, preservando la traza técnica de auditoría. | Should | §2.11, §3, ENT6, DEC-05 | PF-14 |
| RQF-015 | Funcional | Contabilizar como validación fac-turable únicamente la decisión automática concluyente. | Should | §2.14, ENT1, ENT8, DEC- 01 | PF-15 |
| RQF-016 | Funcional | Permitir exportar en cualquier momento los flujos, resultados e historial del cliente en un formato no propietario. | Should | §3 | PF-16 |
| RQF-017 | Funcional | Notificar al sistema de origen mediante callback configurable cuando un caso cambie de estado. | Could | §2.15, CU-04 | PF-17 |
| RQF-019 | Funcional | Permitir al sistema externo con-sultar en cualquier momento el estado actual de un caso medi-ante API, sin depender de la no- tificación por callback. | Should | [DEC-12] | PF-19 |
| RQF-018 | Funcional | Migrar los casos procesados en los pilotos anteriores. | Won’t | §5.1 | — (ex-cluido ex-plícita- mente) |
| RQNF-001 | No fun-cional | La API debe emitir acuse de recibo (HTTP 202) en menos de 1 segundo desde la recepción del caso. | Must | §4, ENT3, DEC-07 | PX-01 |
| RQNF-002 | No fun-cional | El procesamiento del caso debe ser asincrónico para evidencia pesada (múltiples documentos, video), sin bloquear al sistema del cliente. | Must | §4, ENT3, ENT7, DEC-07 | PX-02 |
| RQNF-003 | No fun-cional | Los datos de clientes chilenos deben residir en territorio na-cional; solo fragmentos sin datos identificatorios se envían a mode- los externos. | Must | §4, ENT6, DEC-06 | PX-03 |

| ID | Tipo | Requisito | Priorida | dFuente | Verif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQNF-004 | No fun-cional | La evidencia se conserva cifrada: 90 días en almacenamiento ac-tivo y hasta 5 años en almace- namiento frío. | Must | §2.11, ENT6, DEC-03 | PX-04 |
| RQNF-005 | No fun-cional | El rastro de auditoría debe ser inalterable e íntegro para todo perfil de usuario, incluido el ad- ministrador. | Must | §2.11, ENT6 | PX-05 |
| RQNF-006 | No fun-cional | La plataforma debe mantener 99,9 % de disponibilidad mensual, encolando casos ante la caída de un servicio externo, sin pérdida de casos. | Must | §4, ENT9 | PX-06 |
| RQNF-007 | No fun-cional | La plataforma debe soportar al menos 15.000 casos mensuales por organización sin degradar el tiempo de respuesta. | Should | §2.14, ENT4, ENT8, DEC-02 | PX-07 |
| RQNF-008 | No fun-cional | Un operador nuevo debe poder resolver su primer caso sin capac-itación previa, con pantallas que cargan en menos de 2 segundos. | Should | §4 | PX-08 |

Table	1:	Requisitos	funcionales	y	no	funcionales (RQF/RQNF), tabla única priorizada

#### Pruebas funcionales (Must)

| ID | Verifica | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | RQF-001 | Adaptador de car-peta o API activa | Enviar expediente con 3 documentos vía carpeta compartida | Se crea un idCaso único; se confirma recepción |
| PF-02 | RQF-002 | Caso con 1 archivo corrupto entre 3 | Ingresar el expediente con una foto ilegible | El archivo ilegible se rec-haza con razón entendible; los otros 2 se procesan; no se contabiliza cobro por el ilegible (camino de excep- ción de CU-01 ) |
| PF-03 | RQF-003 | Existe un caso ya cerrado (aprobado) | Enviar nueva eviden- cia referida a ese mismo siniestro | Se crea un caso nuevo vin- culado al anterior; el caso original no se reabre |
| PF-04 | RQF-004 | Caso con evidencia completa y legible | Ejecutar el motor sobre el caso | Se obtiene un puntaje 0–100 con el desglose de cada señal que lo compone |
| PF-05 | RQF-005 | Umbral de aprobación en 90; caso sin señales de fraude | Procesar un caso con puntaje calculado en 93 | El caso se aprueba au-tomáticamente sin inter-vención humana |
| PF-06 | RQF-006 | Administrador de Riesgo autenticado | Cambiar el umbral de aprobación de 90 a 85 y publicar el flujo. | Se guarda el nuevo valor con autor, fecha y valor an- terior; la versión anterior del flujo se conserva. |

| ID | Verifica | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-06b | RQF-006 | Administrador de Riesgo autenti-cado, editando un flujo sin módulos de análisis activos | Intentar publicar el flujo sin ningún módulo ac-tivo. | La publicación se rechaza; el flujo no queda publicado (camino de excepción de CU-03) |
| PF-07 | RQF-007 | Caso con puntaje 45 (bajo el um-bral) | Ejecutar el motor de reglas sobre el caso | El sistema no emite rechazo automático; el caso se deriva a revisión humana |
| PF-08 | RQF-008 | Caso con puntaje 95 pero con alerta de fraude activa | Ejecutar el motor de reglas | El caso se deriva a revisión pese al puntaje alto (la señal de fraude prevalece) |
| PF-09 | RQF-009 | Caso derivado a la bandeja | El operador abre el caso desde su bandeja | La pantalla muestra evi-dencia, puntaje, señales y la razón de derivación, sin necesidad de otro sistema |
| PF-10 | RQF-010 | Operador con caso abierto | El operador aprueba el caso con un motivo | La decisión y el motivo quedan guardados de forma inalterable, con fecha y au- tor |
| PF-11 | RQF-011 | MIRA sugiere “rechazar”; el oper-ador decide “apro-bar” | El operador registra su decisión, contraria a la sugerencia | Se guarda la decisión del operador tal como la tomó; el caso queda mar-cado para revisión del equipo de modelos (camino de excepción de CU-02) |
| PF-12 | RQF-012 | Sistema central sin servicios web, con carpeta configu- rada | El conector detecta un archivo nuevo en la car-peta compartida | El conector lo transforma en una llamada de ingesta válida hacia MIRA |
| PF-13 | RQF-013 | Directorio corpo-rativo del cliente configurado | Un usuario del cliente inicia sesión con sus cre- denciales corporativas | El acceso se concede sin que el usuario cree una con-traseña propia en MIRA |

Table 2: Pruebas funcionales (PF)

#### Pruebas extra-funcionales

| ID | Atributo | Escenario | Condición apli- cada | Umbral de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PX-01 | Rendimiento de ingesta | Ingesta simultánea de 100 expedientes vía API | Carga concurrente | 95 % de los acuses de recibo (HTTP 202) en- tregados en < 1 seg |
| PX-02 | Procesamiento asincrónico | Expediente con 12 docu-mentos + 8 fotos | Caso pesado, sin video | Acuse inmediato < 1 seg; resultado notificado sin bloquear al sistema del cliente |
| PX-03 | Soberanía de datos | Inspección de tráfico saliente hacia modelos externos | Envío de fragmen-tos de texto ex-traídos de eviden- cia | Cero coincidencias de RUT o nombres comple-tos en la carga útil |

| ID | Atributo | Escenario | Condición apli- cada | Umbral de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PX-04 | Retención e integridad | Solicitud de un expe-diente con 120 días de antigüedad | Expediente ya mi-grado a almace- namiento frío | Se recupera sin pérdida de datos en ≤ 10 segun- dos |
| PX-05 | Auditoría e inalterabilidad | Intento de modificar un registro de auditoría con perfil administrador | Cuenta con máx-imo privilegio | La operación se rechaza y el intento queda reg- istrado |
| PX-06 | Disponibilidad y resiliencia | Caída simulada de un proveedor de modelos externos durante 3 horas | Casos siguen lle-gando durante la caída | Los casos se encolan, ninguno se pierde, y se notifica a DPRIME y al cliente |
| PX-07 | Volumen | Carga sostenida de 15.000 casos en un mes calendario | Volumen del cliente piloto (DEC-02, H-02) | Sin degradación del tiempo de respuesta re-specto al SLA compro- metido |
| PX-08 | Usabilidad | Operador sin capac- itación previa recibe su primer caso | Pantalla estándar de revisión asistida | Resuelve el caso sin so- porte externo; cada pan-talla carga en < 2 seg |

Table 3: Pruebas extra-funcionales (PX)

Los atributos evaluados (rendimiento, procesamiento asincrónico, soberanía de datos, retención e integridad, auditoría, disponibilidad, volumen y usabilidad) se eligieron por el riesgo de negocio que representan si fallan –incumplimiento contractual, sanción regulatoria o pérdida de confianza del cliente piloto– y no por la disponibilidad de herramientas de prueba: cada uno corresponde directamente a una decisión registrada en la bitácora (DEC-02, DEC-03, DEC-06, DEC-07) que resolvió una exigencia legal o contractual explícita del cliente.

#### Backlog de producto

Orden justificado por valor de negocio y riesgo, no por facilidad de implementación: primero lo que sin lo cual nada más funciona (ingesta), luego lo que evita incumplimientos legales (no rechazo automático), luego lo que hace operable el producto día a día, y al final lo que aporta valor incremental (Should/Could).

| ID | Historia | Requisitos | Estim. | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Como sistema del cliente, quiero enviar expedi-entes por API o por carpeta compartida y recibir un idCaso único, para no depender de que MIRA exponga servicios que mi sistema central de 22 años no soporta. | RQF-001, RQF-012 | 8 | Must |
| HU-002 | Como plataforma, quiero verificar la legibilidad de cada evidencia antes de analizarla, para avisar de inmediato si un archivo no sirve en vez de fallar en silencio. | RQF-002 | 5 | Must |
| HU-012 | Como sistema, quiero abrir un caso nuevo vincu-lado cuando llega evidencia sobre un caso ya cer-rado, para no perder ni mezclar información con el expediente original. | RQF-003 | 3 | Must |

| ID | Historia | Requisitos | Estim. | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-013 | Como plataforma, quiero calcular un puntaje de confianza (0–100) con el desglose de señales por caso, para que la decisión automática y la revisión humana tengan un criterio objetivo. | RQF-004 | 8 | Must |
| HU-003 | Como administrador de riesgo, quiero que el sis-tema nunca rechace automáticamente un caso, para cumplir con la normativa de protección de datos sobre decisiones automatizadas. | RQF-007, RQF-008 | 5 | Must |
| HU-004 | Como liquidador, quiero ver la evidencia, el pun- taje y la razón de derivación en una sola pantalla, para decidir sin abrir otros sistemas. | RQF-009 | 8 | Must |
| HU-005 | Como equipo de modelos, quiero que quede mar-cado cuando un operador contradice la sugerencia de MIRA, para saber si la plataforma está mejo- rando o empeorando. | RQF-010, RQF-011 | 3 | Must |
| HU-006 | Como administrador de riesgo, quiero ajustar el umbral de aprobación por flujo y que quede registrado con autor y fecha, para adecuar la plataforma al apetito de riesgo de mi empresa sin depender de DPRIME. | RQF-005, RQF-006 | 5 | Must |
| HU-007 | Como usuario del cliente, quiero iniciar sesión con mis credenciales corporativas (SSO), para no ad- ministrar una contraseña más. | RQF-013 | 5 | Must |
| HU-008 | Como oficial de cumplimiento, quiero poder anon-imizar los datos personales de un caso cuando el titular lo solicite, sin perder el rastro técnico de auditoría. | RQF-014 | 8 | Should |
| HU-009 | Como administración de DPRIME, quiero que el sistema cuente automáticamente solo las vali-daciones concluyentes, para facturar sin planilla manual y sin disputas con el cliente. | RQF-015 | 5 | Should |
| HU-010 | Como cliente, quiero poder exportar mis flujos, re-sultados e historial en un formato no propietario, para no quedar atado a MIRA. | RQF-016 | 3 | Should |
| HU-011 | Como sistema del cliente, quiero recibir una no-tificación (callback) cuando un caso cambie de estado, para actualizar mi propio sistema sin tener que consultar periódicamente. | RQF-017 | 3 | Could |

Table 4: Backlog de producto (historias de usuario)

#### Definición de terminado (DoD)

- Código revisado por un par mediante Pull Request.

- Pruebas unitarias con cobertura mínima del 80 %.

- Prueba funcional asociada (PF-XX) ejecutada y aprobada.

- Criterios de aceptación de la historia validados por el representante del cliente.

- Sin datos reales de cliente usados en ambientes de prueba (solo datos enmascarados).

- Documentación de API y contratos actualizada.

- Desplegado en ambiente de integración sin romper flujos de otros clientes.

#### Diagrama de secuencia de sistema

De los tres casos de uso especificados en detalle, CU-02 (Revisar Caso Asistido) es el más crítico para este diagrama: es el único punto del flujo donde una persona –el operador– toma una decisión con efecto legal sobre el asegurado, y donde una especificación equivocada produce una decisión no defendible ante auditoría (ver criterio de selección de la sección anterior). Por eso el diagrama de secuencia de sistema se construye sobre CU-02 y no sobre CU-01 o CU-03.

# Técnicas de Prompting usadas

Técnicas de prompting utilizadas

### Grounded Prompting (Anclaje en fuentes)

Weller, Marone, Weir, Lawrie, Khashabi & Van Durme (2024). “According to. . . ”: Prompting Language Models Improves Quoting from Pre-Training Data. EACL.

  - Uso: en la construcción de la tabla de RF/RNF y de la bitácora de decisiones, exigiendo que cada afirmación termine con la fuente exacta (§sección o ENTn) y que las fuentes contradic-torias se reporten por separado, sin promediar ni conciliar.

  - Justificación: el modelo no distingue lo que viene del documento de lo que aprendió en su entrenamiento; sin anclaje rellena huecos con lo que “suena razonable”.

  - Antes / después: sin anclaje, el modelo fijó el umbral de aprobación automática en 85 puntos como si fuera un dato firme. Al exigir cita separada por fuente, quedó expuesto que 85 era solo el número usado en la demo (ENT2) mientras que el cliente pedía 90 (ENT4) — el conflicto quedó reportado como tal, no disuelto en una frase suave, y se convirtió en el Hallazgo H-07/DEC-07.

### Structured Output Prompting (Salida estructurada)

Patrón de ingeniería de prompts; contrapunto en Tam et al. (2024), “Let Me Speak Freely?”, EMNLP

- los formatos rígidos pueden degradar el razonamiento en algunas tareas.

  - Uso: en toda la generación de tablas del informe (RF/RNF, casos de prueba, backlog), fijando de antemano el esquema exacto de columnas exigido por la pauta.

  - Justificación: en prosa libre, un campo que falta se lee igual de bien que uno completo — la fluidez tapa el hueco. Con esquema fijo, las ausencias se vuelven visibles.

  - Antes / después: una primera versión del backlog venía en párrafos narrativos, sin ID ni estimación separada. Al fijar la plantilla exacta de HU-018 del enunciado, la salida quedó tabulada y lista para pegar en el informe.

### Plan-and-Solve Prompting (Planificar y ejecutar)

Wang, Xu, Lan, Hu, Lan, Lee & Lim (2023). Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models. ACL.

  - Uso: en la construcción del modelo de dominio, separando una fase de solo listar los conceptos del negocio (glosario) de la fase de generar el diagrama Mermaid, sin producir nada hasta revisar el plan.

  - Justificación: cuando el modelo tiene que decidir qué modelar y modelarlo al mismo tiempo, gana la urgencia por generar y salta directo al diseño técnico.

  - Antes / después: el primer intento saltó al diseño: generó clases con String, int, DateTime

— persistencia, no dominio — y sin las entidades Módulo, Señal ni Umbral. Al planificar antes de graficar, salieron esas tres entidades y se eliminaron los tipos de dato.

### Chain-of-Verification, CoVe (Verificación en cadena)

Dhuliawala, Komeili, Xu, Raileanu, Li, Celikyilmaz & Weston (2024). Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models. Findings of ACL.

  - Uso: al revisar el set de pruebas funcionales, generando preguntas de verificación aisladas (“¿este caso de uso tiene cubierto un flujo alternativo o de excepción?”) en vez de simplemente releer la salida ya generada.

  - Justificación: pedirle al modelo que revise lo que acaba de escribir en el mismo turno lo hace defender su propia salida, no contrastarla contra el criterio real.

  - Antes / después: el primer set de pruebas cubría solo el camino feliz de CU-01 y CU-03. Al aislar la verificación, aparecieron los huecos: se agregaron PF-02 (evidencia ilegible) y el caso de publicación inválida en CU-03, que corresponden a las excepciones ya declaradas en las especificaciones de caso de uso.

### LLM-as-a-Judge (AR como prompt)

Zheng, Chiang, Sheng et al. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. NeurIPS, Datasets and Benchmarks.

  - Uso: para evaluar los criterios de aceptación del backlog contra una rúbrica de criterios binarios (cumple / no cumple), sin nota global, cada incumplimiento con su cita.

  - Justificación: una nota agregada (“6/7, está bien redactada”) no es discutible ni repetible; una lista de incumplimientos citables sí.

  - Antes / después: un criterio de aceptación inicial decía “interfaz rápida y fácil de usar” — no discriminable. El juez lo marcó como incumplimiento de “criterio no verificable” y exigió reemplazarlo por una condición medible, lo que quedó reflejado en HU-004 (una sola pantalla, con hallazgos resaltados).

# Inconsistencias detectadas

Se detectaron once inconsistencias entre el documento de necesidades y las entrevistas de levan-tamiento. Cada una fue resuelta por el representante del cliente y su decisión quedó registrada en la bitácora (Anexos, DEC-01 a DEC-11).

Inconsistencia 1 (H-01 / DEC-01)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"A ver, dejemos esto súper claro desde el principio porque no quiero enredos con las facturas. En la propuesta comercial firmada quedamos en que nosotros pagamos por las decisiones que la máquina tome sola de forma útil y clara. Si un caso viene difícil y la máquina no se la puede, mandándolo a la bandeja de un analista humano, nosotros ahí no vamos a pagar la validación como si estuviera resuelta, porque mi gente tiene que hacer el trabajo manual igual. Entiendo que la máquina procesó el archivo, pero el cobro comercial aplica solo cuando la máquina decide sola."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-01 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Definición contradictoria de qué es una "validación" facturable. No está claro si se cobran los casos que requieren revisión humana ni qué ocurre con las reevaluaciones de un mismo caso. |
| Contexto | §2.14 y §3: Se cobra por validación "útil y concluyente" o cuando se entrega un "resultado con puntaje". ENT1 (Rodrigo - Gerente): Afirma que los casos derivados a revisión sí se cobran porque "hubo trabajo nuestro". ENT8 (Valentina - Finanzas): Entiende que los derivados no se cobran y que si entra evidencia nueva hay duda de si es un cobro extra o el mismo caso. |
| Alternativas | (a) Facturar todo caso ingresado. (b) Facturar únicamente resoluciones automáticas concluyentes. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Solo se factura la resolución automática concluyente. |
| Justificación | Prevalece la propuesta comercial firmada para evitar disputas de cobro con la aseguradora. |
| Impacto | RQF-022, Modelo de Dominio, Backlog (HU-012), DEC-01. |

Bitácora de Decisiones de Análisis (DEC-01 a DEC-10)

DEC-01

- ID: DEC-01

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Unificación del criterio de cobro y facturación comercial por validación concluyente.

- Contexto: §2.14 y §3 establecen cobro por resolución útil y concluyente. ENT1 pide cobrar también los casos derivados a revisión. ENT8 sostiene que la propuesta comercial firmada no cobra la revisión humana.

- Alternativas: (a) Facturar todo caso ingresado independiente del resultado. (b) Facturar únicamente resoluciones automáticas concluyentes, registrando el resto como consumo operativo sin costo directo.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Solo se cobra comercialmente la decisión automática concluyente emitida en producción. Los casos derivados a revisión se contabilizan para métricas de capacidad sin emitir cobro unitario.

- Justificación: Respeta la postura de Finanzas y la propuesta firmada con el cliente para evitar conflictos legales de cobranza. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-022, Modelo de Dominio (Entidad Validación/Factura), Backlog HU-012, Hallazgo H-01.

Inconsistencia 2 (H-02 / DEC-02)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Los tramos de cobro que pusieron en el papel inicial no tienen nada que ver con nuestro negocio. Nosotros no procesamos 2.000 casos al mes; en pura área médica manejamos como 12.000 casos y más de 40.000 documentos. Si la plataforma se topa con un techo en los 5.000 casos, nos quedamos en el aire sin tarifa. Necesito que el sistema tenga los tramos bien cargados para volúmenes de 10.000 o 15.000 casos hacia arriba, con un precio por volumen que sea acorde."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-02 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Desconexión total entre los tramos de volumen tarifados y la realidad de la operación del cliente. |
| Contexto | §2.14: Define tramos hasta 2.000, 2.000-5.000 y sobre 5.000 mensuales. ENT4 (Francisca - Operaciones): Manejan 40.000 documentos y 12.000 casos al mes ("En ningún escenario son dos mil"). ENT8 (Valentina - Finanzas): Menciona que el contrato caerá en un tramo superior a "diez mil o más", el cual no tiene precio definido. |
| Alternativas | (a) Forzar la operación a acotarse a 5.000 casos. (b) Reestructurar la tabla de tramos tarifarios en la plataforma para escalar a 15.000+ casos. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Se parametriza la plataforma para soportar tramos superiores a 15.000 casos. |
| Justificación | La operación real del piloto supera por mucho los tramos de la demo. |
| Impacto | RQF-025, Modelo de Dominio, DEC-05. |

DEC-02

- ID: DEC-02

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Extensión del plazo de retención de evidencia con almacenamiento por capas (cold storage).

- Contexto: §2.11 fija la eliminación de la evidencia a los 90 días. ENT6 exige retención de 5 a 10 años por exigencias regulatorias y legales.

- Alternativas: (a) Eliminar la evidencia a los 90 días. (b) Mantener la evidencia activa por 90 días y migrarla automáticamente a almacenamiento frío (cold storage) hasta completar 5 años.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Almacenamiento activo por 90 días y posterior archivado cifrado en cold storage por 5 años.

- Justificación: Cumplimiento con la normativa reguladora del mercado asegurador (SVS/CMF) sin encarecer la infraestructura activa. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQNF-004, Casos de Prueba PX-08, Arquitectura de Almacenamiento, Hallazgo H-03.

Inconsistencia 3 (H-03 / DEC-03)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Borrar las fotos y documentos a los 90 días es algo que mi área legal jamás va a firmar. Si un asegurado nos reclama un siniestro un año después ante la Comisión para el Mercado Financiero, nosotros tenemos que mostrar el expediente completo con las pruebas originales. Propongo que la evidencia esté disponible y rápida durante los primeros tres meses, y después se pase a un archivo histórico guardado de forma segura durante 5 años."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-03 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Conflicto sobre el tiempo de retención de la evidencia y los documentos |
| Contexto | §2.11: La evidencia se conserva "noventa días" y luego se elimina. ENT6 (Daniela - Oficial de Cumplimiento): "Noventa días es imposible... Nosotros conservamos cinco años, y en algunos productos diez". |
| Alternativas | (a) Eliminar la evidencia a los 90 días. (b) Conservar por 5 años mediante archivado por capas. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Evidencia activa 90 días y guardado frío por 5 años. |
| Justificación | Cumplimiento regulatorio obligatorio sobre la idea inicial de producto. |
| Impacto | RQNF-004, PX-08, DEC-02. |

DEC-03

- ID: DEC-03

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Eliminación del rechazo automático de casos sobre personas.

- Contexto: §2.6 contempla la opción de rechazar automáticamente casos con puntaje < 60. ENT6 prohíbe el rechazo sin intervención humana significativa.

- Alternativas: (a) Permitir el rechazo automático en casos de bajo puntaje. (b) Derivar obligatoriamente todo caso desfavorable o de bajo puntaje a Revisión Asistida.

- Decisión: Se adopta la opción (b): La plataforma no emite rechazos automáticos. Todo caso con puntaje < 60 o señales de fraude activas se deriva a la Bandeja de Revisión con prioridad alta.

- Justificación: Cumplimiento de la ley de protección de datos personales respecto a decisiones automatizadas desfavorables. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-008, Caso de Uso CU-02, Flujo de Excepción SSD, Hallazgo H-04.

Inconsistencia 4 (H-04 / DEC-04)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Por norma de protección de datos personales, ningún sistema puede rechazarle un reembolso a una persona de forma 100% automática sin que un ejecutivo revise el caso. Si la plataforma calcula que un caso tiene puntaje bajo o detecta un posible fraude, no lo va a rechazar de inmediato; lo tiene que mandar con alerta roja a la pantalla de nuestro liquidador para que él revise las pruebas y firme el rechazo."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-04 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Rechazo automático de casos. El documento propone rechazar sin intervención humana, lo cual el área legal prohíbe. |
| Contexto | §2.6: Bajo 60 puntos, el caso "se escala o se rechaza". ENT6 (Daniela - Oficial de Cumplimiento): "Lo que no puede ocurrir es un rechazo automático... ese 'o rechazo' es exactamente lo que no puede quedar así". |
| Alternativas | (a) Permitir rechazo automático. (b) Prohibir el rechazo automático y derivar siempre a revisión humana. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Todo caso desfavorable o sospechoso pasa a revisión asistida. |
| Justificación | Restricción legal e imperativa sobre la protección de los derechos del asegurado. |
| Impacto | RQF-008, CU-02, DEC-03. |

DEC-04

- ID: DEC-04

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Arquitectura de ingesta y procesamiento asincrónico por eventos.

- Contexto: §4 exige procesamiento sincrónico en menos de 5 segundos. ENT3 advierte que expedientes pesados demoran entre 30 y 40 segundos.

- Alternativas: (a) Mantener llamadas sincrónicas con riesgo de tiempo de espera desbordado. (b) Implementar procesamiento asincrónico mediante colas de mensajería y respuesta mediante acuse inmediato (HTTP 202).

- Decisión: Se adopta la opción (b): La API responde acuse de recibo en < 1 segundo y notifica el resultado mediante webhooks o eventos al finalizar el procesamiento.

- Justificación: Previene bloqueos, caídas del servicio y reintentos duplicados en expedientes pesados o con video. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQNF-001, Diagrama de Secuencia de Sistema (SSD), Pruebas PX-04, Hallazgo H-07.

Inconsistencia 5 (H-05 / DEC-05)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"A ver, la ley nos exige que el historial donde se anotan las decisiones sea inalterable para auditorías, pero también dice que si un usuario pide borrar sus datos personales, hay que eliminar su RUT y su nombre. Para conciliar esto, cuando alguien ejerza su derecho a borrado, el sistema tiene que anonimizar sus datos personales de la pantalla, pero mantener guardado el historial técnico de cómo se evaluó el caso sin identificar a la persona."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-05 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Contradicción técnica/legal sobre borrar datos personales versus inalterabilidad de los registros. |
| Contexto | §2.11: El rastro de auditoría es "inalterable". §3: Los datos personales se "eliminan cuando el titular ejerce su derecho". ENT6 (Daniela - Oficial de Cumplimiento): Advierte que "esas dos frases juntas no funcionan". |
| Alternativas | (a) Eliminar el registro completo de auditoría. (b) Anonimizar los datos de identificación personal (PII) manteniendo la traza técnica. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Se anonimiza el nombre/RUT y se preserva el rastro técnico. |
| Justificación | Permite cumplir la privacidad sin destruir la trazabilidad de auditoría exigida. |
| Impacto | RQF-019, RQNF-007, DEC-05. |

DEC-05

- ID: DEC-05

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Implementación de seudonimización y anonimización en el rastro de auditoría.

- Contexto: §2.11 exige rastro de auditoría inalterable. §3 contempla el derecho de supresión de datos personales del titular. ENT6 exige reconciliar ambos principios.

- Alternativas: (a) Eliminar el registro de auditoría completo. (b) Anonimizar los datos de identificación personal (PII) manteniendo intacta la traza técnica de la decisión.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Ante una solicitud de borrado, se elimina la vinculación con la identidad del titular, pero se conserva el historial inalterable de la evaluación técnica.

- Justificación: Reconcilia el derecho al olvido con la inalterabilidad requerida por auditorías de procesos. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-019, RQNF-007, Pruebas PX-08, Hallazgo H-05.

Inconsistencia 6 (H-06 / DEC-06)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Nuestros contratos corporativos dicen explícitamente que los datos de los asegurados chilenos no pueden salir del país. Si ustedes usan Inteligencia Artificial cuyos servidores están en Estados Unidos, no podemos enviarles las fotos con los nombres ni los RUTs directos. Toda la información original debe descansar en servidores locales en Chile, y cuando la plataforma le consulte a la IA externa, debe mandar los textos limpios sin datos que identifiquen a las personas."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-06 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Localización de los datos |
| Contexto | §4: Exige que los datos de clientes chilenos permanezcan en territorio nacional. §4 y ENT6: Se usan modelos de lenguaje y visión en EE.UU./Europa, lo cual constituye una transferencia internacional de datos no autorizada ni contemplada. |
| Alternativas | (a) Restringir el sistema a modelos locales. (b) Mantener bases en Chile y desinfectar/enmascarar PII antes de enviar cargas a la nube. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Almacenamiento local en Chile con enmascaramiento previo de PII para la nube. |
| Justificación | Cumple con la residencia territorial de datos sin perder potencia de procesamiento. |
| Impacto | RQNF-006, Arquitectura, DEC-06. |

DEC-06

- ID: DEC-06

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Enmascaramiento de datos personales previo a llamadas a modelos externos.

- Contexto: §4 exige que los datos permanezcan en Chile. §4 y ENT6 indican que los LLMs externos operan en EE.UU., lo que constituye transferencia internacional.

- Alternativas: (a) Restringir el sistema a modelos locales. (b) Almacenar la evidencia en Chile y desinfectar/enmascarar PII antes de enviar cargas a los modelos de la nube.

- Decisión: Se adopta la opción (b): La evidencia reside en servidores chilenos. Un módulo local remueve RUT y nombres antes de enviar fragmentos a modelos externos.

- Justificación: Garantiza el cumplimiento de las cláusulas de soberanía de datos del cliente financiero utilizando modelos de frontera. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQNF-006, Diagrama de Arquitectura, Pruebas PX-08, Hallazgo H-06.

Inconsistencia 7 (H-07 / DEC-07)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Decir que cualquier expediente se va a procesar en 5 segundos no es realista si nos mandan 12 documentos o un video pesado. Si el sistema intenta responder en línea en 5 segundos, se va a pegar. Prefiero que la plataforma reciba el caso, nos entregue un comprobante de recepción inmediato en menos de un segundo, y trabaje tranquila por detrás avisándonos apenas tenga el resultado listo."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-07 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Los tiempos de procesamiento exigidos son imposibles de cumplir con la arquitectura descrita. |
| Contexto | §4: "ningún caso debe demorar más de cinco segundos en procesarse". ENT3 (Sebastián - Ing. Modelos): Aclara que casos reales toman 30-40 segundos, y videos demoran minutos. Prometer 5 segundos es "prometer algo que el motor no puede hacer" |
| Alternativas | (a) Forzar modelo sincrónico con riesgo de caídas. (b) Implementar procesamiento asincrónico por eventos con acuse de recibo inmediato. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Acuse de recibo inmediato (HTTP 202) y notificación posterior. |
| Justificación | Asegura estabilidad del sistema ante expedientes complejos o pesados. |
| Impacto | RQNF-001, SSD, PX-04, DEC-04. |

DEC-07

- ID: DEC-07

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Parametrización y calibración de umbrales por flujo y cliente.

- Contexto: §2.6 fija umbrales estándar de 85/60 puntos. ENT4 exige iniciar la marcha blanca con un umbral más conservador (90 puntos) administrable por el cliente.

- Alternativas: (a) Codificar los umbrales de manera fija en el sistema. (b) Convertir los umbrales en parámetros configurables por el Administrador de Riesgo de cada cliente.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Los umbrales no quedan fijos en código. Para la marcha blanca del cliente piloto se establece el umbral de aprobación automática en 90 puntos.

- Justificación: Otorga flexibilidad operativa al cliente para ajustar su apetito de riesgo de forma independiente. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-006, Modelo de Dominio (Entidad Flujo/Umbral), Hallazgo H-07.

Inconsistencia 8 (H-08 / DEC-08)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Nuestro sistema central de siniestros tiene 22 años de antigüedad y no tiene interfaces web modernas para conectarse directamente por API. Todo nuestro trabajo se hace dejando y leyendo archivos en una carpeta compartida cada media hora. Para no tener que rehacer nuestro sistema antiguo, MIRA tiene que incluir un conector especial que revise esa carpeta compartida y mueva los archivos de forma automática."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-08 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | El método de integración exigido por el cliente choca con la arquitectura construida por DPRIME |
| Contexto | §2.10: Se asume integración vía API (llamadas web en línea) ENT7 (Hugo - IT Cliente): El sistema central tiene 22 años y no expone servicios web. Solo funciona leyendo "archivos en una carpeta compartida". |
| Alternativas | (a) Exigir al cliente modificar su core. (b) Desarrollar un conector adaptador que lea/escriba en la carpeta compartida. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Se desarrolla un módulo adaptador para la carpeta compartida del cliente. |
| Justificación | Permite iniciar la marcha blanca sin forzar inversiones caras en el sistema antiguo. |
| Impacto | RQF-012, CU-01, SSD, DEC-08. |

DEC-08

- ID: DEC-08

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Adaptador de integración por carpeta compartida para sistemas heredados.

- Contexto: §2.10 asume integración vía API REST. ENT7 aclara que su sistema core de 22 años solo intercambia archivos mediante una carpeta compartida.

- Alternativas: (a) Exigir al cliente la modificación de su sistema core. (b) Proveer un conector adaptador que monitoree la carpeta compartida y transforme los archivos en llamadas API de MIRA.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Se desarrolla un componente adaptador desacoplado para gestionar la lectura/escritura en la carpeta del cliente.

- Justificación: Permite la marcha blanca sin forzar inversiones caras en la infraestructura legacy de la aseguradora. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-012, Caso de Uso CU-01, Diagrama SSD, Hallazgo H-08.

Inconsistencia 9 (H-09 / DEC-09)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Nuestros ejecutivos ya tienen suficientes contraseñas que memorizar. Por políticas estrictas de ciberseguridad, no vamos a permitir que administren una clave nueva dentro de MIRA. La plataforma debe conectarse obligatoriamente con nuestro sistema corporativo de inicio de sesión (SSO/Active Directory) para que entren con sus mismas credenciales de la empresa."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-09 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Autenticación de usuarios duplicada. |
| Contexto | §2.13: Los usuarios se autentican con credenciales que administra MIRA. ENT7 (Hugo - IT Cliente): Exige federar la autenticación contra su directorio corporativo, rehusándose a usar las contraseñas de MIRA. |
| Alternativas | (a) Mantener credenciales internas en MIRA. (b) Implementar autenticación federada (SSO/SAML/OAuth2). |
| Decisión | Se adopta la opción (b): Implementar ingreso único federado (SSO). |
| Justificación | Restricción mandatoria de ciberseguridad del cliente financiero. |
| Impacto | RQF-020, RQNF-008, DEC-09. |

DEC-09

- ID: DEC-09

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Soporte de autenticación federada (SSO/SAML/OAuth2) para clientes corporativos.

- Contexto: §2.13 contempla gestión de usuarios propia de MIRA. ENT7 exige integración obligatoria con el directorio activo/SSO de la compañía.

- Alternativas: (a) Mantener únicamente credenciales locales. (b) Implementar un módulo de autenticación federada (SSO/SAML) para clientes corporativos.

- Decisión: Se adopta la opción (b): MIRA soportará federación de identidades corporativas como opción preferente de autenticación.

- Justificación: Exigencia mandatoria de ciberseguridad para evitar la administración duplicada de claves en el cliente. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: RQF-020, RQNF-008, Arquitectura de Seguridad, Hallazgo H-09.

Inconsistencia 10 (H-10 / DEC-10)

Respuesta del Cliente (Nikolas):

"Entiendo que el plan completo de ingeniería termina en abril de 2027, pero nosotros tenemos un compromiso comercial para salir a operar con casos reales en enero y mostrarlo en la feria de marzo. Para no poner en riesgo el proyecto, hagamos un primer lanzamiento en enero enfocado únicamente en reembolsos médicos con documentos e imágenes, y dejemos las cosas más complejas como el análisis de video y audio para la entrega final de abril."

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | H-10 |
| Fecha | 06-09-2026 |
| Asunto | Choque frontal de fechas entre la planificación de desarrollo y las promesas comerciales. |
| Contexto | §5.2: Indica que la marcha blanca parte en febrero de 2027 y producción final en abril de 2027. ENT1 (Rodrigo - Gerente): Prometió al cliente operar con casos reales en enero 2027 y tener todo listo para una feria en marzo 2027 ("Sé que estoy pidiendo algo que no cierra con el plan"). |
| Alternativas | (a) Adelantar la versión completa arriesgando fallas. (b) Lanzar un MVP acotado a reembolsos médicos en enero y la suite completa en abril. |
| Decisión | Se adopta la opción (b): MVP de reembolsos médicos en enero de 2027 y entrega multimodal completa en abril. |
| Justificación | Cumple el compromiso comercial sin saturar la capacidad técnica de desarrollo. |
| Impacto | Backlog, Planificación de Entregas, DEC-10. |

DEC-10

- ID: DEC-10

- Fecha: 06-09-2026

- Asunto: Reordenamiento de entregas del proyecto mediante despliegue MVP acotado a enero 2027.

- Contexto: §5.2 define la marcha blanca en febrero y producción en abril de 2027. ENT1 exige estar operando en enero de 2027 por compromisos comerciales.

- Alternativas: (a) Adelantar la versión completa con riesgo de fallas. (b) Desplegar un MVP acotado exclusivamente a reembolsos médicos (documentos e imágenes) en enero, dejando la suite multimodal completa para abril de 2027.

- Decisión: Se adopta la opción (b): Se adelanta un MVP simplificado para enero de 2027 que atiende el proceso de mayor volumen del piloto.

- Justificación: Satisface el hito comercial sin arriesgar la calidad del motor al posponer modalidades complejas como audio. Validado con el Representante del Cliente.

- Impacto: Backlog de Producto, Planificación de Entregas, Hallazgo H-10.

# Discusión

El modelo fue más útil donde la tarea era de traducción estructurada: convertir las nueve en-trevistas y el documento de necesidades en tablas de RF/RNF, backlog y diagramas (Mermaid, PlantUML) con esquema fijo. También ayudó de forma concreta al aplicar Chain-of-Verification sobre el set de pruebas: preguntarle explícitamente “¿este caso de uso tiene cubierto un flujo alter-nativo o de excepción?” hizo aparecer PF-02 y el caso de publicación inválida de CU-03, que una relectura simple no había detectado.

Fue activamente engañoso en dos momentos concretos. El primero: sin exigir cita por fuente sepa-rada, fijó el umbral de aprobación automática en 85 puntos como si fuera un dato firme del negocio, cuando en realidad era solo el número usado en la demo (H-11) — una cifra fluida y segura, pero sin respaldo real. El segundo, más revelador, lo cometimos nosotros al confiar en su propia salida: al generar la bitácora de decisiones, el modelo fue etiquetando los bloques DEC-01, DEC-02, DEC-

03. . . en orden secuencial, pero el contenido de cada bloque correspondía en realidad al hallazgo siguiente (el bloque “DEC-02” describía la retención de evidencia, tema de H-03; el “DEC-04” de-scribía el procesamiento asincrónico, tema de H-07). El desfase pasó una revisión superficial porque cada bloque, leído de forma aislada, es coherente y está bien escrito — la fluidez tapó el corrimiento. Solo se detectó comparando cada hallazgo contra su decisión, campo por campo, en una pasada dedicada exclusivamente a eso.

Eso responde directamente a cuántas veces el modelo resolvió algo sin avisar: al menos tres — el umbral sin marca de incertidumbre, un backlog inicial donde casi todo quedó “Must” sin discriminar, y el corrimiento de numeración en su propia bitácora, generado con total confianza y sin señal de que algo estuviera mal alineado.

Sin la intervención del representante del cliente, el sistema se habría construido cobrando casos que el cliente no aceptaría pagar, con un rechazo automático prohibido por ley, con un umbral arbitrario sin dueño, y con una bitácora de decisiones internamente inconsistente que un auditor habría podido usar para cuestionar la trazabilidad completa del análisis.

Lo que no delegaríamos la próxima vez: la verificación cruzada de que la numeración y las referencias internas del propio documento sean consistentes. Pedirle al modelo que revise su salida no basta

— hay que aislar esa revisión como una tarea separada, con una pregunta puntual por cada par hallazgo-decisión, tal como exige CoVe.

# Conclusiones

El equipo ahora sabe transformar una descripción de necesidades ambigua y contradictoria en un conjunto de artefactos trazables, distinguiendo con disciplina lo que dice la fuente, lo que infiere el modelo y lo que decide el negocio — algo que al inicio del curso se hacía de forma intuitiva y sin registro. Aprendimos también que la revisión humana no es solo sobre el contenido técnico de lo que el modelo produce, sino sobre la consistencia interna de su propia estructura: un documento generado por LLM puede estar bien redactado y, aun así, tener sus referencias cruzadas corridas.

Queda pendiente: cerrar la validación formal con el área legal y de tecnología del cliente piloto sobre retención de evidencia (H-03) e integración con el sistema legacy (H-08), como se señaló en el resumen ejecutivo; y completar en Anexos el enlace o captura del backlog en GitHub Projects.

# Anexos

## DEC-01

  - ID: DEC-01 Fecha: 06-09-2026 Asunto: Definición contradictoria de qué es una “vali-dación” facturable. No está claro si se cobran los casos que requieren revisión humana ni qué ocurre con las reevaluaciones de un mismo caso.

  - Contexto: §2.14 y §3: Se cobra por validación “útil y concluyente” o cuando se entrega un “resultado con puntaje”. ENT1 (Rodrigo — Gerente): afirma que los casos derivados a revisión sí se cobran porque “hubo trabajo nuestro”. ENT8 (Valentina — Finanzas): entiende que los derivados no se cobran y que si entra evidencia nueva hay duda de si es un cobro extra o el mismo caso.

  - Alternativas: (a) Facturar todo caso ingresado. (b) Facturar únicamente resoluciones au-tomáticas concluyentes.

  - Decisión: (b) — solo se factura la resolución automática concluyente.

  - Justificación: Prevalece la propuesta comercial firmada para evitar disputas de cobro con la aseguradora. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-015, Modelo de Dominio, Backlog (HU-009), Hallazgo H-01.

## DEC-02

  - ID: DEC-02 Fecha: 06-09-2026 Asunto: Desconexión total entre los tramos de volumen tarifados y la realidad de la operación del cliente.

  - Contexto: §2.14: define tramos hasta 2.000, 2.000–5.000 y sobre 5.000 mensuales. ENT4 (Francisca — Operaciones): manejan 40.000 documentos y 12.000 casos al mes (“En ningún escenario son dos mil”). ENT8 (Valentina — Finanzas): menciona que el contrato caerá en un tramo superior a “diez mil o más”, el cual no tiene precio definido.

  - Alternativas: (a) Forzar la operación a acotarse a 5.000 casos. (b) Reestructurar la tabla de tramos tarifarios en la plataforma para escalar a 15.000+ casos.

  - Decisión: (b) — se parametriza la plataforma para soportar tramos superiores a 15.000 casos.

  - Justificación: La operación real del piloto supera por mucho los tramos de la demo. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQNF-007, Modelo de Dominio, Hallazgo H-02.

## DEC-03

  - ID: DEC-03 Fecha: 31-08-2026 Asunto: Extensión del plazo de retención de evidencia con almacenamiento por capas (cold storage).

  - Contexto: §2.11 fija la eliminación de evidencia a los 90 días. ENT6 exige retención de 5 a 10 años por exigencias regulatorias.

  - Alternativas: (a) Eliminar la evidencia a los 90 días. (b) Mantener evidencia activa 90 días y migrarla a almacenamiento frío hasta completar 5 años.

  - Decisión: (b) — almacenamiento activo 90 días y archivado cifrado en cold storage por 5 años.

  - Justificación: Cumplimiento con la normativa reguladora del mercado asegurador (SVS/CMF) sin encarecer la infraestructura activa. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQNF-004, PX-04, Arquitectura de Almacenamiento, Hallazgo H-03.

## DEC-04

  - ID: DEC-04	Fecha: 01-09-2026	Asunto: Eliminación del rechazo automático de casos sobre personas.

  - Contexto: §2.6 contempla rechazar automáticamente casos con puntaje < 60. ENT6 prohíbe el rechazo sin intervención humana significativa.

  - Alternativas: (a) Permitir el rechazo automático en casos de bajo puntaje. (b) Derivar obligatoriamente todo caso desfavorable a Revisión Asistida.

  - Decisión: (b) — no se emiten rechazos automáticos; todo caso bajo el umbral o con fraude activo va a la bandeja de revisión.

  - Justificación: Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales sobre deci-siones automatizadas desfavorables. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-007, RQF-008, CU-02, Flujo de Excepción SSD, Hallazgo H-04.

## DEC-05

  - ID: DEC-05	Fecha: 02-09-2026	Asunto: Implementación de seudonimización y anoni-mización en el rastro de auditoría.

  - Contexto: §2.11 exige rastro de auditoría inalterable. §3 contempla el derecho de supresión de datos personales. ENT6 exige reconciliar ambos principios.

  - Alternativas: (a) Eliminar el registro de auditoría completo. (b) Anonimizar los datos de identificación personal (PII) manteniendo intacta la traza técnica.

  - Decisión: (b) — ante solicitud de borrado se elimina la vinculación con la identidad, pero se conserva el historial técnico inalterable.

  - Justificación: Reconcilia el derecho al olvido con la inalterabilidad exigida en auditorías. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-014, RQNF-005, Pruebas PX-05, Hallazgo H-05.

## DEC-06

  - ID: DEC-06	Fecha: 02-09-2026	Asunto: Enmascaramiento de datos personales previo a llamadas a modelos externos.

  - Contexto: §4 exige que los datos permanezcan en Chile. §4 y ENT6 indican que los modelos externos operan en EE. UU./Europa, lo que constituye transferencia internacional.

  - Alternativas: (a) Restringir el sistema a modelos locales. (b) Almacenar la evidencia en Chile y enmascarar PII antes de enviar fragmentos a modelos externos.

  - Decisión: (b) — evidencia reside en servidores chilenos; un módulo local remueve RUT y nombres antes del envío externo.

  - Justificación: Garantiza el cumplimiento de soberanía de datos usando modelos de frontera. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQNF-003, Diagrama de Arquitectura, Pruebas PX-03, Hallazgo H-06.

## DEC-07

  - ID: DEC-07	Fecha: 03-09-2026	Asunto: Arquitectura de ingesta y procesamiento asin-crónico por eventos.

  - Contexto: §4 exige procesamiento en menos de 5 segundos. ENT3 advierte que expedientes reales toman 30–40 segundos y video, minutos.

  - Alternativas: (a) Mantener llamadas sincrónicas con riesgo de timeout. (b) Procesamiento asincrónico con acuse inmediato (HTTP 202) y notificación posterior.

  - Decisión: (b) — la API responde en < 1 segundo y notifica el resultado por webhook /evento.

  - Justificación: Previene bloqueos y reintentos duplicados en expedientes pesados. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQNF-001, RQNF-002, Diagrama de Secuencia (SSD), PX-02, Hallazgo H-07.

## DEC-08

  - ID: DEC-08	Fecha: 04-09-2026	Asunto: Adaptador de integración por carpeta compar-tida para sistemas heredados.

  - Contexto: §2.10 asume integración vía API REST. ENT7 aclara que el sistema core de 22 años solo intercambia archivos por carpeta compartida.

  - Alternativas: (a) Exigir al cliente modificar su sistema core. (b) Proveer un conector adap-tador que traduzca los archivos en llamadas API de MIRA.

  - Decisión: (b) — se desarrolla un componente adaptador desacoplado para leer/escribir en la carpeta del cliente.

  - Justificación: Permite la marcha blanca sin forzar inversiones caras en infraestructura legacy. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-012, CU-01, Diagrama SSD, Hallazgo H-08.

## DEC-09

  - ID: DEC-09	Fecha: 04-09-2026	Asunto: Soporte de autenticación federada (SSO/SAML/OAuth2) para clientes corporativos.

  - Contexto: §2.13 contempla gestión de usuarios propia de MIRA. ENT7 exige integración obligatoria con el directorio/SSO corporativo.

  - Alternativas: (a) Mantener únicamente credenciales locales. (b) Implementar un módulo de autenticación federada para clientes corporativos.

  - Decisión: (b) — MIRA soportará federación de identidades corporativas como opción pref-erente.

  - Justificación: Exigencia mandatoria de ciberseguridad del cliente para evitar administración duplicada de claves. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-013, RQNF-008, Arquitectura de Seguridad, Hallazgo H-09.

## DEC-10

  - ID: DEC-10	Fecha: 05-09-2026	Asunto: Reordenamiento de entregas mediante de-spliegue de un MVP acotado a enero 2027.

  - Contexto: §5.2 define marcha blanca en febrero y producción en abril de 2027. ENT1 exige operar con casos reales en enero por compromiso comercial.

  - Alternativas: (a) Adelantar la versión completa con riesgo de fallas. (b) Desplegar un MVP acotado a reembolsos médicos (documentos e imágenes) en enero, dejando la suite multimodal completa para abril.

  - Decisión: (b) — MVP simplificado en enero de 2027 para el proceso de mayor volumen del piloto.

  - Justificación: Cumple el hito comercial sin arriesgar la calidad del motor al posponer modal-idades complejas. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: Backlog de Producto, Planificación de Entregas, Hallazgo H-10.

## DEC-12

  - ID: DEC-12 Fecha: 06-09-2026 Asunto: Incorporación de un endpoint de consulta de estado, complementario al callback.

  - Contexto: §2.10 y §2.15 solo describen notificación push (webhook/callback) al sistema de origen cuando un caso cambia de estado. Ninguna fuente exige ni descarta un mecanismo de consulta activa (pull).

  - Alternativas: (a) Dejar la notificación por callback como único mecanismo. (b) Agregar un endpoint de consulta de estado por idCaso, independiente del callback.

  - Decisión: (b) — se agrega un endpoint de consulta, porque el callback puede fallar o no llegar (el propio ENT7 describe una integración legacy poco confiable) y el cliente necesita una forma de verificar el estado sin depender de que la notificación haya llegado.

  - Justificación: Un mecanismo de notificación por sí solo no es confiable en integraciones legacy; la consulta activa es una salvaguarda estándar. Decisión del equipo, no exigida por el documento de necesidades. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-019, CU-01, Arquitectura de Integración.

## DEC-11

  - ID: DEC-11 Fecha: 06-09-2026 Asunto: Parametrización y calibración del umbral de aprobación automática.

  - Contexto: §2.6 fija umbrales estándar de 85/60 puntos. ENT2 confirma que el 85 corresponde solo a la configuración usada en la demo. ENT4 exige iniciar la marcha blanca con un umbral más conservador (90 puntos), administrable por el cliente.

  - Alternativas: (a) Codificar los umbrales de forma fija en el sistema. (b) Convertir los um-brales en parámetros configurables por el Administrador de Riesgo de cada cliente.

  - Decisión: (b) — los umbrales no quedan fijos en código; para la marcha blanca se establece el umbral de aprobación automática en 90 puntos.

  - Justificación: Otorga flexibilidad operativa al cliente y evita perpetuar una cifra sin base empírica real. Validado con el Representante del Cliente.

  - Impacto: RQF-005, RQF-006, Modelo de Dominio (Entidad Flujo/Umbral), Hallazgo H-11.

(Los prompts utilizados y el historial de ejecución se encuentran disponibles en el repositorio Git del proyecto.)

### Backlog en GitHub Projects

El backlog de producto (Tabla 4) está gestionado en GitHub Projects, con las historias de usuario HU-001 a HU-013 priorizadas y ordenadas según el criterio de valor de negocio y riesgo descrito en la sección correspondiente:

https://github.com/users/Frxnks/projects/1

Registro de Prompts y Tecnicas Utilizadas - Proyecto MIRA

este documento registra el historial de prompts estructurado paso a paso para la construccion del analisis de requisitos y los 7 artefactos del sistema MIRA. Detalla el flujo de trabajo asistido por IA, destacando que tecnica de la rubrica se utilizo en cada fase.

Fase 1: Exploracion y Deteccion de Inconsistencias

Tecnica utilizada: Prompting Estandar (Sin tecnica avanzada especifica). Nota: Se utilizo para la lectura inicial y el cruce masivo de informacion antes de aplicar tecnicas restrictivas.

Prompt

lee detalladamente el documento de mira y las entrevistas . cruza la info del doc con lo que dicen los entrevistados. identifica todas las contradicciones , vacios o conflictos de interes . devuelve una tabla con columnas: ID, Hallazgo, Fuentes en conflicto, Tipo, Resolucion y Dec pero sin responder ya que no eh hablado con el cliente aun .

Salida de la IA

He detectado 11 inconsistencias críticas. (Aquí me da las tablas)

Fase 2: Artefacto "Requisitos Funcionales y No Funcionales"

Técnica utilizada: Grounded Prompting (Anclaje en fuentes). Nota: Evita que el LLM invente requisitos o asuma números de demos como definitivos exigiendo la cita exacta al final de cada afirmación.

Prompt

actua como ingeniero de requisitos. extrae los requisitos funcionales (RQF) y no funcionales (RQNF) para MIRA . regla estricta: cada afirmacion en la columna fuente tiene que llevar la cita exacta del doc . si las fuentes se contradicen usa la resolucion qu tomamos en las decisiones.

Salida de la IA

Aquí nos da la tabla de RQF Y RQNF

Fase 3: Artefacto "Modelo de Dominio"

📌 Técnica utilizada: Plan-and-Solve Prompting (Planificar y ejecutar).

Nota: Evita que el modelo salte directamente a generar clases técnicas con tipos de datos (String, int) forzándolo a extraer solo conceptos del negocio primero.

Prompt (Parte 1 - Plan)

vamos a hacer el modelo de dominio conceptual para MIRA. NO generes codigo mermaid ni dibujes relaciones todavia . paso 1 (plan): enumera solo los conceptos del negocio (glosario). tienes estrictamente prohibido usar tipos de datos tecnicos  asegurate de incluir entidades como modulo, señal y umbral. paso 2 (ejecucion): solo cuando yo te apruebe el glosario generamos el codigo . devuelve solo el resultado del paso 1

Salida de la IA (Parte 1)

Paso 1 - Conceptos del negocio identificados: Organización, Caso, Evidencia, Flujo, Módulo, Señal, Umbral, Operador, Decisión. no se incluyeron identificadores de base de datos. quedo a la espera de tu aprobación.

Prompt del Usuario (Parte 2 - Ejecución)

plan aprobado . ejecuta el paso 2: genera el codigo mermaid

Salida de la IA (Parte 2)

ClassDiagram... mas codigo

Fase 4: Artefacto "Casos de Uso"

Técnica utilizada: Prompting Estándar.

Nota: Extracción directa y estructuración en formato extendido para los casos de mayor riesgo.

Prompt del Usuario

basado en el contexto de MIRA redacta en formato extendido los 3 casos de uso mas criticos donde un error obliga a rehacer la arquitectura. identificalos como CU-01 , CU-02 y CU-03 . incluye actor principal, precondicion y flujos

Salida de la IA

CU-01: Ingestar Caso y Evidencia Actor principal: Sistema Externo del cliente (API) o adaptador de carpeta compartida... Flujo alternativo: 3a. Evidencia ilegible...

CU-02: Revisar Caso Asistido Flujo alternativo: 3a. Discrepancia con la recomendación...

CU-03: Configurar Flujo y Umbrales Flujo alternativo: 3a. Publicación inválida...

Fase 5: Artefacto "Backlog de Producto"

📌 Técnica utilizada: Structured Output Prompting (Salida Estructurada).

Nota: Fija un formato de tabla exacto para evitar que el LLM genere las historias de usuario como parrafos narrativos libres.

Prompt del Usuario

convierte los requisitos en el backlog de producto. no escribas parrafos ni texto libre . devuelve exclusivamente una tabla usando este esquema exacto de columnas: | ID | historia | requisitos | estima | priorida | sigue estrictamente esta plantilla de ejemplo (HU-018): | HU-018 | Como tecnico en terreno, quiero declarar los repuestos | RQF-014 | 8 | Must | . si algun dato falta no lo inventes porfavor se estricto

Salida de la IA

Nos da una tabla. De HU-01 a HU-011

Fase 6: Artefactos "Pruebas Funcionales y Extra-funcionales"

📌 Técnica utilizada: Chain-of-Verification / CoVe (Verificación en cadena).

Nota: Detecta huecos en la cobertura de pruebas al aislar la revisión de los flujos de excepción en un turno de validación separado.

Prompt del Usuario (Turno 1 - Generación Base)

genera la tabla de pruebas funcionales para los requisitos Must, con columnas ID, verifica, precondicion, pasos, resultado. luego genera la tabla de pruebas extra-funcionales

Salida de la IA (Turno 1)

Generó versión inicial de Tablas 2 y 3

Prompt del Usuario (Turno 2 - Verificar)

revisa la tabla de pruebas funcionales que acabas de generar. NO la modifiques todavia . responde unicamente a esta pregunta de verificacion aislada: este set de pruebas tiene cubierto al menos un flujo alternativo o de excepcion para el CU-01 y el CU-03?

Salida de la IA (Turno 2)

la respuesta es NO. Las pruebas actuales (PF-01 y PF-06) solo recorren el camino feliz. Faltan los flujos de excepción documentados.

Prompt del Usuario (Turno 3 - Corregir)

basado en esa verificacion corrige la tabla agregando los casos que faltan: PF-02 para probar la evidencia ilegible (CU-01) y PF-06 paar probar el intento de publicacion de un flujo sin modulos activos (CU-03)

Salida de la IA (Turno 3)

*Corrige*

Fase 7: Artefacto "Diagrama de Secuencia de Sistema"

📌 Técnica utilizada: Prompting Estándar. Nota: Asegura que el diagrama se construya enfocándose en las fronteras del sistema, sin exponer arquitectura interna.

Prompt del Usuario

genera el codigo mermaid  para el diagrama de secuencia de sistema del caso de uso (revisar caso asistido) . trata a la plataforma MIRA estrictamente como una caja negra. incluye un bloque alt para el flujo de excepcion donde la decision del operador es distinta de la sugerencia osea la decicion 3 o dec-03

Salida de la IA

*Nos genera el codigo mermaid*

Fase 8: Refinamiento de Calidad (Criterios de Aceptación)

Técnica utilizada: LLM-as-a-Judge (Rubrica como prompt).

Prompt del Usuario

actua como auditor de asegurador de calidad. evalua el criterio de aceptacion propuesto inicialmente para la historia de usuario que decia: 'La interfaz debe ser rápida y fácil de usar' . evaluarlo contra esta rubrica : - C1: el requisito es verificable y medible objetivamente? (cumple/no cumple) - C2: evita el uso de sesgos o adjetivos vagos? (cumple/no cumple). detalla cada incumplimiento . no des calificacion global

Salida de la IA

- C1 (Criterio no verificable): No Cumple. 'Fácil de usar' no es automatizable en una prueba.

- C2 (Adjetivo vago): No Cumple. 'Rápida' es un sesgo de apreciación. Corrección sugerida: 'La pantalla carga en menos de 2 segundos y muestra la evidencia, el puntaje y la razón de derivación en una sola vista'.